# Tablero de Ejecución v1 - Dieta App

## Como usar este tablero

- Mover tareas de To Do -> Doing -> Done.

- Mantener maximo 3 tareas en Doing al mismo tiempo.

- Cerrar cada dia con al menos 1 tarea en Done.

## To Do

### Semana 1 - Estabilidad y medicion

- [ ] Cerrar alcance final Gratis vs Premium sin cambios por 2 semanas.

- [ ] Definir 3 puntos exactos de aparicion del paywall.

- [ ] Validar flujo completo: IMC -> inicio -> check-in diario en Android real.

- [ ] Verificar guardado correcto de alias y edad tras reinstalacion.

- [ ] Confirmar inserciones en MySQL de users, program_cycles y daily_checkins.

- [ ] Confirmar CORS operativo para el origen Android usado en produccion.

- [ ] Implementar eventos minimos: app_open, imc_completed, program_started, day_checkin_saved.

- [ ] Registrar evento sync_error para fallos de sincronizacion.

### Semana 2 - Planes y acceso

- [ ] Definir reglas funcionales finales por plan.

- [ ] Crear estado de plan de usuario (free/premium).

- [ ] Aplicar bloqueos premium en UI (feature gates).

- [ ] Implementar pantalla de paywall en modo simulacion.

- [ ] Extender backend para devolver plan actual del usuario.

### Semana 3 - Monetizacion

- [ ] Elegir suscripcion mensual como cobro v1.

- [ ] Integrar compra in-app en entorno de pruebas.

- [ ] Activar desbloqueo premium tras compra validada.

- [ ] Implementar restauracion de compra.

- [ ] Revisar textos legales y consentimiento de datos.

### Semana 4 - Lanzamiento controlado

- [ ] Publicar beta cerrada.

- [ ] Monitorizar errores criticos y latencia de API.

- [ ] Revisar diariamente conversion, retencion y fallos de sync.

- [ ] Corregir incidencias criticas en menos de 24h.

## Doing

- [ ] (Mover aqui maximo 3 tareas activas)

## Done

- [x] Corregida sincronizacion movil-backend para guardar registros en MySQL.

- [x] Corregido origen Android para evitar bloqueo CORS en produccion.

- [x] Creado checklist tecnico de deploy.

- [x] Redactado plan de lanzamiento freemium v1.

- [x] Redactado plan semanal de ejecucion v1.

## KPI diarios (seguimiento rapido)

- [ ] Activacion: imc_completed -> program_started

- [ ] Retencion: D1, D7

- [ ] Conversion premium

- [ ] Errores de sync

## Ritual diario recomendado (15 minutos)

1. Elegir 1-3 tareas de To Do y moverlas a Doing.

2. Ejecutar trabajo tecnico del dia.

3. Mover completadas a Done.

4. Revisar KPI diarios y anotar bloqueos.